Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 23.02.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20-9:50 | Sistemato Git |
| 10:05-11:35 | Fatta interfaccia lista utenti e lista noleggi |
| 12:30-14:00 | Iniziato a fare interfaccia profilo noleggio |
| 14:15-15:45 | Aggiunto il responsive all’interfaccia profilo noleggio |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Git non funziona, ho dovuto fare un clone e sovrascrivere tutto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente indietro, se fossi stato più produttivo e avessi perso meno tempo con il git sarei già iniziato a lavorare ad altre interfacce. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Continuare con le GUI |