Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.02.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20-9:50 | Terminato model per l’utente e user mapper. Inizio della creazione dei model e dei mapper per le categorie, i materiali e i noleggi. Risolto conflitto con file su git. |
| 10:05-11:35 | Concluso creazione dei model e dei mapper |
| 12:30-15:45 | Sprint meeting, decisione dei task per il prossimo sprint, i task che devo svolgere sono i seguenti:   * Creare tutti i model e mapper * Scrivere gli unit test per tutti i mapper creati * Deploy del database in produzione   Creazione del database per i test, installazione di jquery, creazione dei dati da inserire nel database di test, configurazione di jest per eseguire gli unit test utilizzando la connessione al database di test |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto qualche problema per risolvere il conflitto con un file su git, quando effettuavo il pull si creava un conflitto che ho dovuto risolvere accettando le modifiche ed effettuando un nuovo commit |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Deploy del database produttivo e creazione dei test per tutti i mapper. Creare GitHub Action per eseguire automaticamente i test ad ogni push |