Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 12.04.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20-9:50 | Terminato algoritmo di chiusura del noleggio, sistemato la GUI di chiusura.  Nella GUI ho centrato gli input e ho aggiunto il box-shadow all’area della chiusura. |
| 10:05-11:35 | Aggiunto sulla GUI di chiusura del noleggio e di creazione del noleggio il troncamento dei testi nelle tabelle.  Installato libreria *qrcode* per la generazione dei codici QR dei prodotti lato server. |
| 12:30-15:45 | Implementato funzionalità di stampa del codice QR per i prodotti, creazione del file QRGenerator.js in utils con una funzione che crea il codice QR a partire da un valore ed esporta l’immagine sottoforma di stringa base64.  Creazione dello script lato client per ripetere più volte il codice QR da stampare.  **Sprint review:** durante lo sprint review abbiamo trovato un problema nel caso di inserimento di un nome troppo lungo per il prodotto e anche per il noleggio, questo problema è da risolvere nel prossimo sprint.  **Sprint planning:** le attività principali che abbiamo assegnato per il prossimo sprint solo le seguenti   * Implementare tutto quello che riguarda la gestione degli utenti (creazione, gestione…) * Implementare la gestione delle categorie (visualizzazione, creazione e eliminazione) * Implementare il sistema di notifica via email per i noleggi scaduti e in scadenza |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Quando si prova a stampare i codici QR di un prodotto è presente una pagina bianca all’inizio, prima della/delle pagine con i QR. Non è ancora stata trovata una soluzione a questo problema |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Svolgere i task del prossimo sprint (ancora da assegnare) |