Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.01.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20-9:50 | Terminato Use Case, accesso al server via ssh e installazione di MySQL |
| 10:05-11:35 | Terminato installazione di MySQL e relativa documentazione. Iniziato a cercare come creare lo script per l’auto deploy sul server |
| 12:30-15:45 | Installazione di PM2 sul server e relativa documentazione, creazione dello script per l’auto deploy, da concludere la prossima volta |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare e testare script per auto deploy |