Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 26.04.2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20-9:50 | Terminato il sistema di notifica via email. Il sistema di notifica non funziona sulla rete con il server proxy. |
| 10:05-11:35 | Creazione del documento per la comprova dei test, testato il funzionamento della notifica con email sulla rete senza il proxy.  Fixato bug per quanto l’utente vuole auto eliminare il suo account, e per quando si vuole eliminare un’utente con dei noleggi ancora in corso.  Creazione del documento con il resoconto dello sprint 5. |
| 12:30-15:45 | **Sprint review:** per questo sprint tutti I task sono stati completati  Per lo sprint finale i task più importanti assegnati sono:   * Scrittura manuale utente * Scrittura manuale gestore * Sc5rittura manuale amministratore * Test integrazione * Terminare alcune parti della documentazione globale   Suddivisione dei capitoli della documentazione e documentato il controller dei noleggi.  Iniziato a scrivere il manuale del gestore |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con la pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Scrittura dei manuali, test e consegna del progetto. |