Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 08.03.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:50  Scaricato i font nuovi, finito di mettere la pagina di dettaglio prodotto in ejs (non interattiva perché mancano funzionalità nei models del prodotto), separato il css della navbar in file a parte e aggiornato gli altri ejs che utilizzavano la navbar. |
| 10:05 – 11:35  Iniziato a pensare agli errori e gestirli con una pagina appropriata.  Creata la pagina di errore.  Gestito l’errore 404.  Scritto il documento per lo sprint |
| 12:30 – 14:00  Sprint review e corretto diagrammi di flusso |
| 14:15 – 15:45  Correzione verifica teorica, aggiunte funzioni middleware per controllare se l’utente è amministratore oppure se è gestore, iniziato ad aggiungere interattività alla pagina dettaglio prodotto. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non sono riuscito a trovare una soluzione per intercettare l’errore nel caso ci sia il database spento. Da discutere nello sprint review. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire controller dettagli prodotto, discutere su cosa fare per primo e quale task prendersi |

|  |
| --- |
| Incarichi sprint |
| Fare il controller dettagli prodotto  Fare i diagrammi di flusso (correggerli) |