Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 15.03.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:50  Finito di aggiungere interattività a dettaglio prodotto e aggiornato unit test materiale.  Unica cosa che manca da fare nel dettaglio prodotto è la formattazione della data e la prossima disponibilità. |
| 10:05 – 11:35  Formattato date e aggiunto prossima disponibilità funzionante, poi aggiunto collegamento al dettaglio prodotto tramite bottone nel mostra prodotti e scritto test. |
| 12:30 – 14:00  Continuato a scrivere test e risolto piccolo bug venuto fuori durante i test, poi modificato script sql dei test. |
| 14:15 – 15:45  Pulito leggermente contenuto cartella public con interfacce in html inutili.  Fatto GUI aggiunta prodotto e iniziata a collegarla al controller. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non riuscivo a controllare il fatto di non caricare la pagina del dettaglio prodotto se il prodotto non esiste (lo si poteva fare tramite la manipolazione del URL), per risolvere ho gestito il tutto dal controller controllando se il prodotto ricevuto era null.  Da valutare:  refactor delle funzioni per dettaglio prodotto |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire il controller nuovo prodotto |

|  |
| --- |
| Incarichi sprint |
| Fare il controller dettagli prodotto  Fare i diagrammi di flusso (correggerli) |