Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.01.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:50  Risolto il problema che si era creato oggi con git e mini meeting |
| 10:05 – 11:35  Discusso sui possibili utenti che dovrà avere l’applicativo e le sue funzionalità come il sistema di notifica e iniziato a fare i requisiti. |
| 12:30 – 14:00  Finito requisiti e aggiunto funzionalità al QdC. |
| 14:15 – 15:45  Aggiunto tutti i backlog su trello, corretto funzionamento sistema allerta QdC e Documentazione, corretto pianificazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Git non faceva il push e non era sincronizzato (rischiato di perdere il progetto), per risolvere abbiamo fatto il reset a un commit più vecchio.  Ci siamo accorti che non eravamo in chiaro sul progetto, quindi ci siamo fermati e abbiamo discusso e risolto le lacune. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Installazione infrastruttura nodejs + documentazione installazione  Creazione branch |