Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 19.04.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| 08:20 – 09:50  Sistemato problema lunghezza caratteri nei form di aggiunta del noleggio e del prodotto.  Modificato dettagli prodotto.  Creato GUI e controller per gestire il prodotto. |
| 10:05 – 11:35  Implementato funzionalità rimozione categoria.  Fixato bug appena per gli utenti che potevano vedere dei dettagli dei noleggi di altri.  Fatta GUI per aggiungere gli utenti (non collegata al controller).  Fatta GUI per visualizzare gli utenti e collegata al controller degli utenti |
| 12:30 – 14:00  Collegata al controller GUI per aggiungere gli utenti. |
| 14:15 – 15:45  Fixati alcuni problemi (sia di sicurezza che grafici).  Implementato sistema per eliminare utenti.  Implementato sistema per eliminare prodotti. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| L’utente normale poteva vedere i dettagli dei noleggi di altri tramite il dettaglio prodotto con un bottone. Per risolvere ho tolto il pulsante all’utente normale e modificato routes.  Ho aiutato Davide a trovare un sistema per mandare le email di notifica, ma il proxy le blocca sempre. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare ultimi ritocchi all’applicativo, scrivere manuali e continuare con la doc. |

|  |
| --- |
| Incarichi sprint |
| Mettere apposto problemi risultati dagli altri sprint  Fare GUI e controller per gestione categorie  Fare GUI e controller per gestire gli utenti  Fare manuali utente |