Resoconto sprint 3

Task assegnati:

* GUI principale
* GUI e Controller inventario
* Middleware permessi
* Certificato SSL
* GUI e Controller aggiunta noleggio
* Controller GUI dettaglio
* GUI e Controller aggiunta prodotto
* Collegare tramite link nelle GUI dettaglio tra le varie tabelle
* Diagrammi di flusso

Task completati:

* GUI principale
* GUI e Controller inventario
* Certificato SSL
* GUI e Controller aggiunta noleggio
* Controller GUI dettaglio
* Middleware permessi
* GUI e Controller aggiunta prodotto – in parte
* Collegare tramite link nelle GUI dettaglio tra le varie tabelle
* Diagrammi di flusso

Test da effettuare:

* Controllare formattazione dati GUI principale
* Guardare le GUI e testarne le funzionalità
* Guardare i diagrammi di flusso
* Provare ad entrare in una pagina non autorizzata

Dati di accesso da usare per test:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Email | Password | ruolo |
| [mario@email.com](mailto:mario@email.com) | password123 | utente |
| [giulia@email.com](mailto:giulia@email.com) | securepwd | gestore |
| [luigi@email.com](mailto:luigi@email.com) | test123 | amministratore |
| [giovanna@email.com](mailto:giovanna@email.com) | password456 | utente |

Link applicativo:

<https://10.20.4.168:3000/>